RAPPORT DE STAGE

INGENIEUR

Identity Cortex : Moteur d'Identite Zero Trust

Reconstruction Active Directory pour l'Ere Post-Windows

Etudiant : evou999

Ecole : xsecurity

Entreprise : evouzerotrust

Periode : Fevrier - Mai 2025 (12 semaines)

SOMMAIRE

(Clic droit sur la table des matieres > Mettre a jour les champs pour actualiser les numeros de page)

1. Resume Executif	3

2. Introduction et Contexte	5

3. Etat de l'Art	7

4. Architecture Technique	10

5. Specifications Detaillees	18

6. Plan de Travail (12 Semaines)	22

7. Implementation	30

8. Strategie Commerciale	33

9. Ressources et Budget	36

10. Risques et Mitigation	38

11. Conclusion	39

12. Annexes	40

# 1. RESUME EXECUTIF

## 1.1 Problematique

Active Directory (AD), standard de facto depuis 1999, presente des limitations critiques :

- Architecture monolithique verrouillee dans l'ecosysteme Windows

- Identites statiques (tickets Kerberos 10h) vulnerables au lateral movement

- Zero Trust "add-on" plutot que natif (Azure AD complexe et couteux)

- Aucune capacite d'apprentissage des comportements utilisateurs

## 1.2 Solution Proposee

Identity Cortex : Plateforme d'identite next-gen combinant :

- Identity Fabric : SPIFFE/SPIRE pour identites ephemeres (TTL 5-15 min)

- Trust Engine : Scoring continu multi-signaux (biometrie comportementale, device posture, threat intel)

- Policy Oracle : LLM local pour decisions ABAC/PBAC explicables

- Learning Core : Auto-apprentissage continu sans oubli catastrophique

## 1.3 Innovation Cle

Premiere solution "AD from the inside" : reconstruction complete sans dependance Windows, avec intelligence artificielle native gerant 100% du cycle de vie identite.

## 1.4 Objectifs Commerciaux

| Periode | Objectif | Cible |
| --- | --- | --- |
| T1 | 10 clients pilotes (preuve de concept) | Validation |
| T2 | 100 clients payants ($15-50/user/month) | Croissance |
| T3 | Leader europeen IAM auto-apprenant ($2M ARR) | Leadership |

# 2. INTRODUCTION ET CONTEXTE

## 2.1 Contexte Entreprise

Le stage s'est deroule au sein de l'entreprise evouzerotrust, specialisee dans les solutions de securite informatique et l'architecture Zero Trust. L'entreprise accompagne ses clients dans la transformation de leur infrastructure d'identite et d'acces.

## 2.2 Enjeux Strategiques

Selon Gartner (2024) :

- 80% des violations impliquent des identites compromise

- Marche IAM : $24.1B (2024) → $43.1B (2029), CAGR 12.3%

- Tendance : convergence IAM + Zero Trust + AI

## 2.3 Objectifs du Stage

- Technique : Implementer POC complet en 12 semaines

- Recherche : Resoudre probleme forgetting en continual learning

- Business : Valider modele economique et lancer produit

# 3. ETAT DE L'ART

## 3.1 Active Directory : Anatomie d'un Heritage

| Composant AD | Fonction | Limite | Notre Alternative |
| --- | --- | --- | --- |
| NTDS.dit | Base donnees identites | Fichier binaire verrouille | Neo4j Graph (ouverte, distribuee) |
| Kerberos | Authentification | Tickets longue duree (10h) | SPIFFE SVID (TTL 5-15 min) |
| LDAP | Protocole acces | Obsolete, non securise | SPIFFE gRPC + GraphQL |
| GPO | Policies | Statiques, latence replication | ABAC temps reel + LLM |
| DNS | Service location | Integre, opaque | Service mesh Istio |

## 3.2 Zero Trust Architecture (NIST SP 800-207)

Principes fondamentaux :

- Never Trust, Always Verify : Aucune confiance implicite

- Assume Breach : Contenement par micro-segmentation

- Verify Explicitly : Authentification continue basee sur multiples signaux

- Least Privilege : Acces juste-a-temps et juste-assez

## 3.3 Intelligence Artificielle en IAM

| Approche | Description | Application |
| --- | --- | --- |
| Behavioral Biometrics | Analyse patterns comportementaux | Authentification continue |
| Risk-Based Authentication | Scoring dynamique risque | Step-up auth adaptatif |
| Predictive Analytics | Prediction compromissions | Threat anticipation |
| Generative AI | NL → Policies, explications | Policy Oracle |

## 3.4 Recherches Academiques Cles

### A. Continual Learning & Catastrophic Forgetting

Sualp & Rezaei (LMU Munich) : "Mitigating Catastrophic Forgetting in Continual Learning through Model Growth"

Insight : Expansion selective reseau pour nouvelles connaissances. Application : Ajout nouveaux types d'identites sans oublier anciens patterns.

### B. LLM Memory Systems

Mem0 (Prateek Chhikara et al.) : Architecture memoire hierarchique. Innovation : 91% reduction latence via hybrid search. Implementation : Couche memoire Identity Cortex.

### C. Knowledge Graph Construction

Survey LLM-KG : Extraction automatique entites/relations. Methode : LLM pour construction graphe identite depuis logs non structures.

# 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 4.1 Vue d'Ensemble

L'architecture Identity Cortex est organisee en quatre couches principales :

| Couche | Description |
| --- | --- |
| Couche 1 : Identity Fabric | Remplacement NTDS.dit + Kerberos (SPIRE, Neo4j, Redis, Kafka) |
| Couche 2 : Trust Engine | Moteur de Confiance Continue (Behavioral Analytics, Device Posture, Threat Intel) |
| Couche 3 : Policy Oracle (LLM) | Cerveau Decisionnel Zero Trust (LLM Core, RAG, Memory System, Tool Use) |
| Couche 4 : Learning Core | Auto-Apprentissage Continuel (Online Learning, Feedback Loop, Anomaly Detection) |
| Unified Control Plane | Admin Dashboard, Developer APIs, Security Ops Center |

## 4.2 Composants Detailles

### 4.2.1 Couche 1 : Identity Fabric

SPIRE Architecture (Production Hardened) :

Configuration du serveur SPIRE avec isolation maximale, stockage externe haute disponibilite PostgreSQL, gestion des cles via HSM/KMS, attestation multi-noeuds et rotation automatique des CA avec SVID ephemeres (TTL 15 minutes).

### 4.2.2 Couche 2 : Trust Engine

Le Trust Engine calcule un score de confiance 0-100 base sur plusieurs signaux :

| Signal | Description |
| --- | --- |
| Identity Validity | Verification SVID (SPIFFE Verifiable Identity Document) |
| Behavioral Score | Analyse LSTM des patterns comportementaux |
| Device Posture | Etat de sante du peripherique (MDM) |
| Network Context | Evaluation du risque reseau (IP, geolocalisation) |
| Temporal Risk | Risque base sur l'heure et jour de connexion |
| Peer Vouching | Confiance sociale via graphe de relations |
| Threat Intelligence | Verification IOC (IP, user agent) |

### 4.2.3 Couche 3 : Policy Oracle (LLM)

Cerveau decisionnel Zero Trust base sur LLM local avec capacites de raisonnement, memoire hiearchique, tool use (MCP), generation de policies ABAC/RBAC depuis langage naturel, et explication des decisions (XAI).

### 4.2.4 Couche 4 : Learning Core

Moteur d'apprentissage continu pour LLM Identity resolvant le catastrophic forgetting via :

- Regularization (Elastic Weight Consolidation)

- Replay buffer d'experience

- Expansion selective du reseau

# 5. SPECIFICATIONS DETAILLEES

## 5.1 Specifications Fonctionnelles

| ID | Fonction | Description | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Emission SVID | Generation identites ephemeres X.509/JWT | Critique |
| F2 | Attestation Workload | Verification multi-facteurs (K8s, TPM, etc.) | Critique |
| F3 | Graph Identity | Stockage relations User-Role-Resource | Critique |
| F4 | Trust Scoring | Calcul score confiance temps reel | Critique |
| F5 | Behavioral Auth | Analyse comportementale continue | Haute |
| F6 | Policy LLM | Generation NL → ABAC | Haute |
| F7 | Decision Explain | Explication decisions XAI | Haute |
| F8 | Continual Learning | Adaptation modele sans forgetting | Haute |
| F9 | Anomaly Detection | Detection insider threats | Moyenne |
| F10 | Predictive Analytics | Prediction risques | Moyenne |

## 5.2 Specifications Techniques

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Identity | SPIRE 1.11+, SPIFFE 1.6+ | Standard CNCF, production-ready |
| Database | Neo4j 5.x Enterprise | Graphe natif, ACID, clustering |
| Cache | Redis Cluster 7.x | Sessions, rate limiting, pub/sub |
| Streaming | Apache Kafka 3.7+ | Event sourcing, 1M+ events/sec |
| LLM | Llama 3.3 70B / Mistral Large | Open source, local deployment |
| Inference | vLLM 0.4+ / TGI | Throughput optimise, PagedAttention |
| API Gateway | Envoy 1.30+ / Istio 1.22 | mTLS, WASM filters, rate limit |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Jaeger | Metriques, logs, traces |

## 5.3 Specifications Performance

| Metrique | Objectif | Methode de test |
| --- | --- | --- |
| Latence decision | < 50ms p99 | k6 load testing |
| Throughput auth | 10,000 req/sec | Locust distributed |
| Disponibilite | 99.99% | Chaos engineering |
| RPO | 0 (pas de perte donnees) | Multi-region sync |
| RTO | < 5 minutes | Automated failover |

# 6. PLAN DE TRAVAIL (12 SEMAINES)

## Phase 1 : Fondations Identity & Zero Trust (Semaines 1-4)

### Semaine 1 : Setup Infrastructure & Identity Fabric

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup K8s cluster (3 nodes) + GPU node | Cluster operationnel | kubectl get nodes |
| 2 | Deployer SPIRE Server + Agents (Helm) | SVID emission fonctionnelle | spire-server entry show |
| 3 | Configurer PostgreSQL HA pour SPIRE | Base donnees SPIRE | Test failover |
| 4 | Deployer Neo4j Cluster (3 nodes) | Graphe identite | Cypher queries OK |
| 5 | Developper schema graphe + CRUD API | API GraphQL | Tests unitaires |

### Semaine 2 : Trust Engine v1

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture Trust Engine (Python) | Module core | Architecture review |
| 2 | Implementer collectors (device, network) | 4 collectors | Tests mocks |
| 3 | Scoring engine + ponderation | Algo scoring | Unit tests |
| 4 | Redis cache pour sessions | Cache distribue | Benchmarks |
| 5 | API REST Trust Engine | Endpoints /score, /verify | Postman collection |

### Semaine 3 : Behavioral Biometrics POC

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup LSTM model (TensorFlow) | Modele baseline | Training local |
| 2 | Collecte donnees comportementales | Dataset 1000 sessions | Anonymisation |
| 3 | Feature engineering (keystroke, mouse) | 20 features | Correlations |
| 4 | Entrainement + evaluation modele | Accuracy > 95% | Confusion matrix |
| 5 | Integration API Trust Engine | Endpoint /behavior | Tests A/B |

### Semaine 4 : Integration Couche 1-2 & Milestone

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integration complete Identity + Trust | Systeme unifie | Tests E2E |
| 2 | Developper dashboard monitoring (React) | UI temps reel | User testing |
| 3 | Tests charge (k6) + Optimisation | Rapport perfs | < 100ms p99 |
| 4 | Securisation (mTLS, secrets) | Hardening guide | Audit secu |
| 5 | MILESTONE 1 : Demo Core Identity | Presentation 30min | Validation PO |

## Phase 2 : LLM Core & Policy Engine (Semaines 5-8)

### Semaine 5 : Setup LLM & RAG Architecture

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deployer Llama 3.3 70B (vLLM) | API inference locale | Latence < 200ms |
| 2 | Setup vector DB (Pinecone/Weaviate) | Index embeddings | Similarity search |
| 3 | Pipeline RAG (documents policies) | 100 docs indexes | Retrieval precision |
| 4 | Integration LangChain/LlamaIndex | Chain complete | Tests QA |
| 5 | Prompt engineering decision LLM | Prompts versionnes | A/B testing |

### Semaine 6 : Memory System & Tools

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementer Mem0 pattern | Memory service | Tests persistance |
| 2 | Short-term memory (buffer) | Conversation context | 10+ turns |
| 3 | Long-term memory (vector + graph) | Recuperation contexte | Recall > 90% |
| 4 | Developper 10 tools MCP | Tools registry | Tests integration |
| 5 | Agent executor avec tool calling | Agent autonome | Complex tasks |

### Semaine 7 : Policy Oracle & XAI

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NL → ABAC generator | 50 policies generees | Validation expert |
| 2 | Policy validation engine | Syntaxe + semantique | 0 erreurs |
| 3 | Decision explainer (SHAP) | Explications naturelles | User study |
| 4 | Interface admin policies (React) | UI no-code | Tests utilisateurs |
| 5 | Integration OPA (optionnel) | Policy as code | Benchmarks perf |

### Semaine 8 : Integration & Milestone

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integration Policy Oracle + Trust Engine | Flow decision complet | Tests E2E |
| 2 | Tests adversariaux (red teaming) | Rapport vulnerabilites | Mitigation |
| 3 | Optimisation latence (caching) | < 50ms p99 | Load testing |
| 4 | MILESTONE 2 : Demo LLM Policy | Presentation 30min | Validation PO |
| 5 | Feedback utilisateurs + Iteration | 10 feedbacks integres | Satisfaction > 8/10 |

## Phase 3 : Learning Core & Commercialisation (Semaines 9-12)

### Semaine 9 : Continual Learning

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementer LoRA/QLoRA | Modele fine-tunable | Memoire < 16GB |
| 2 | Experience replay buffer | Buffer 10k samples | Tests retention |
| 3 | EWC regularization | Fisher information | No catastrophic forgetting |
| 4 | Pipeline online learning | Automated retraining | Tests 24h |
| 5 | Evaluation continual learning | Metriques retention | Accuracy > 90% |

### Semaine 10 : Knowledge Graph & Anomalies

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extraction auto entites (LLM) | Pipeline NER | F1 > 0.85 |
| 2 | Construction KG depuis logs | Graphe enrichi | 10k+ relations |
| 3 | Anomaly detection (Isolation Forest) | Detection temps reel | FPR < 1% |
| 4 | Predictive analytics (Prophet) | Predictions 7j | MAPE < 10% |
| 5 | Alerting + SIEM integration | Dashboard SOC | Tests SOC |

### Semaine 11 : Packaging & Production

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Helm charts production | Charts versionnes | Deployment 1 commande |
| 2 | Operator Kubernetes | CRD IdentityCortex | GitOps ready |
| 3 | Tests chaos (Chaos Mesh) | Rapport resilience | Auto-healing |
| 4 | Documentation API (OpenAPI) | SDKs Python/JS | Exemples code |
| 5 | Site web + Landing page | identity-cortex.io | SEO optimise |

### Semaine 12 : Finalisation & Lancement

| Jour | Tache | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benchmarks finaux (vs AD, Okta) | Rapport comparatif | Superieur sur 5 metriques |
| 2 | MILESTONE 3 : Demo complete | Webinar lancement | 100+ inscrits |
| 3 | Rapport de stage final | Document 50 pages | Validation ecole |
| 4 | Code source final + Tests | Repo GitHub public | CI/CD green |
| 5 | Presentation jury | Soutenance 45min | Mention TB |

# 7. IMPLEMENTATION

## 7.1 Structure du Repository

L'organisation du code source suit une architecture modulaire :

identity-cortex/
  ├── src/
  │   ├── identity_fabric/
  │   ├── trust_engine/
  │   ├── policy_oracle/
  │   ├── learning_core/
  │   └── shared/
  ├── kubernetes/
  ├── frontend/
  └── docs/

## 7.2 Exemples de Code Cles

Configuration Docker Compose pour l'environnement de developpement integrant SPIRE Server, Neo4j, Trust Engine, serveur LLM (vLLM) et le dashboard frontend.

# 8. STRATEGIE COMMERCIALE

## 8.1 Modele Economique

| Edition | Prix | Features | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Community | Gratuit | Core identity, basic trust scoring | Developpeurs, startups |
| Professional | $15/user/mois | + LLM policies, behavioral auth, support email | PME, scale-ups |
| Enterprise | $35/user/mois | + Continual learning, predictive analytics, SLA 99.99% | Grandes entreprises |
| Government | Sur mesure | Air-gapped, FIPS 140-2, classification secret | Defense, administration |

## 8.2 Plan de Go-to-Market

| Phase | Duree | Actions | KPIs |
| --- | --- | --- | --- |
| Seed | M1-M3 | 10 POCs gratuits, retours produit | 10 case studies |
| Launch | M4-M6 | Product Hunt, conferences (KubeCon, RSA) | 1000 signups |
| Scale | M7-M12 | Channel partners (MSSP), integrations Okta/AD | 100 paying customers |
| Expansion | Y2 | Europe, features AI avancees | $2M ARR |

## 8.3 Analyse Concurrentielle

| Concurrent | Force | Faiblesse | Notre Avantage |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft AD/Azure AD | Integration Windows | Lock-in, pas de Zero Trust natif | Cross-platform, IA native |
| Okta | SaaS mature, integrations | Cout eleve, pas d'apprentissage | Auto-learning, explicable |
| Keycloak | Open source, gratuit | Complexe, pas d'IA | LLM integre, simple |
| CyberArk | PAM leader | Identites statiques, cout | Ephemere, abordable |

# 9. RESSOURCES ET BUDGET

## 9.1 Equipe Requise (ideal)

| Role | Profil | Charge | Duree |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Dev | Backend Go/Python, K8s | 100% | 3 mois |
| ML Engineer | LLM, PyTorch, MLOps | 100% | 3 mois |
| DevOps | K8s, Terraform, CI/CD | 50% | 3 mois |
| Frontend | React, TypeScript | 50% | 2 mois |
| Security | Zero Trust, crypto | 25% | 3 mois |

## 9.2 Infrastructure (3 mois)

| Ressource | Cout mensuel | Total |
| --- | --- | --- |
| GPU Cloud (A100 x2) | $3,000 | $9,000 |
| Kubernetes (EKS/GKE) | $1,500 | $4,500 |
| Bases de donnees (Neo4j, Redis) | $800 | $2,400 |
| Stockage, reseau, logs | $500 | $1,500 |
| Total Infrastructure |  | $17,400 |

## 9.3 Outils & Licences

| Outil | Cout | Usage |
| --- | --- | --- |
| Neo4j Enterprise | $0 (startup program) | Graph database |
| Pinecone | $70/mois | Vector DB |
| Datadog | $500/mois | Monitoring |
| GitHub Copilot | $20/mois | Dev productivity |
| Total Outils | ~$2,000 |  |

# 10. RISQUES ET MITIGATION

| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence LLM trop elevee | Moyenne | Critique | vLLM optimise, caching agressif, modele 8B fallback |
| Catastrophic forgetting | Moyenne | Haute | EWC + replay buffer, tests retention automatiques |
| Fuite donnees sensibles | Faible | Critique | LLM local uniquement, pas d'API cloud, chiffrement E2E |
| Complexite K8s | Haute | Moyenne | Helm charts testes, documentation exhaustive, support |
| Adoption lente vs AD | Moyenne | Haute | Migration tool AD→Cortex, hybrid mode, training |

# 11. CONCLUSION

Identity Cortex represente une opportunite unique de reinventer le marche IAM en combinant :

- Vision technique : Zero Trust natif + IA explicable

- Opportunite marche : $43B d'ici 2029, convergence IAM/AI

- Differentiation : Premier moteur identite auto-apprenant

Prochaines etapes immediates :

- Valider POC semaine 4 avec 3 clients pilotes

- Lever pre-seed EUR500K pour acceleration T2

- Recruter ML engineer et DevOps

# 12. ANNEXES

## Annexe A : References Bibliographiques

- NIST SP 800-207 - Zero Trust Architecture

- SPIFFE/SPIRE - Cloud Native Identity

- SPIRE Production Hardening Guide

- LLM-Knowledge Graph Construction Survey

- Mem0 - Scalable Long-Term Memory for AI Agents

- Gartner Magic Quadrant Access Management 2024

- Mitigating Catastrophic Forgetting through Model Growth

## Annexe B : Glossaire

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| SVID | SPIFFE Verifiable Identity Document (X.509/JWT) |
| ABAC | Attribute-Based Access Control |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| EWC | Elastic Weight Consolidation (regularisation) |
| LoRA | Low-Rank Adaptation (fine-tuning efficace) |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation |
| MCP | Model Context Protocol (tool use) |

## Annexe C : Checklist Deploiement

Infrastructure : K8s cluster 1.28+ avec GPU nodes, Cert-manager pour TLS automatique, Vault pour secrets management, Monitoring stack (Prometheus, Grafana, Loki)

Identity Fabric : SPIRE Server HA (3 replicas), Neo4j Cluster (3 cores, 2 read replicas), Kafka Cluster (3 brokers, replication factor 3)

Security : mTLS inter-service, Network policies (deny-all par defaut), Pod Security Standards (restricted), Falco runtime security

evouzerotrust

Identity Cortex - L'Active Directory de l'Ere IA

contact@evouzerotrust.com

© 2025 - Tous droits reserves